# УТВЕРЖДАЮ

Глава Новотитаровского

сельского поселения

_________________С.К. Кошман

« _____ »  _________  2010 года

М.П.

Техническое задание на выбор исполнителя по проектным работам, работам научно-прикладного характера

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Расчет сметной стоимости «объектов ямочного ремонта улично-дорожной сети в 2010 году в Новотитаровском сельском поселении Динского района» |
| 2 | Место, срок и условия выполнения работ | Срок выполнения проектных работ – одна неделя с момента заключения муниципального контракта. |
| 3 | Объем работ, составляющих предмет котировки | Ремонт: Ул. Луначарского от ул. Краснодарской до ул. Ленина Ул. Краснодарская от ул. Крайней до ул. Выгонной Ул. Выгонная от ул. Краснодарской на право Ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Коммунаров Ул. Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Советской; Ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Левоневского Ул. Калинина от ул. Коммунаров до ул. Крайней Ул. Левоневского от ул. Октябрьской до ул. Ленина Ул. Сельская от ул. Кирова до ул. Краснодарской Ул. Сельская от ул. Краснодарской до ул. Широкой Ул. Заречная от ул. Краснодарской до ул. Широкой Ул. Продольная от ул. Луначарского до ул. Крайней Ул. Восточная от ул. Луначарского до ул. Крайней Ул. Школьная от ул. Продольной до ул. Привокзальной Ул. Крайняя от ул. Широкой до вокзала Ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Крайней Ул. Октябрьская (возле рынка) Ул. Октябрьская, 68 (Парковочная площадка возле управления рынком) Ул. Ленина от ул. Продольной до ул. Привокзальной |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 200 000 руб. |
| 5 | Вид цены | Твердая цена |
| 6 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта в соответствии с объемами и условиями конкурсной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Аванс не предусмотрен, оплата выполненных работ в течение 45 дней с момента подписания форм КС-2, КС-3. |
| 8 | Перечень этапов и разделов проектных и изыскательских работ | - Получение ведомостей дефектов; - Сметный расчет; - Прохождение экспертизы Управления автомобильных дорог Краснодарского края; - Подготовка конкурсной документации. |
| 9 | Технические требования | Согласно "Порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ", утвержденных Федеральной дорожной службой РФ № 237 от 13.07.1999 г. . Расчет сметной стоимости произвести в соответствии с «Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта по объектам дорожного хозяйства 2010 года, финансируемым за счет средств бюджета Краснодарского края» в ценах на 01.08.2009г. |
| 10 | Требования к сроку гарантии и качеству выполняемых работ | Согласно ст.761 ГК РФ |
| 11 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Заказчик осуществляет контроль и приемку выполненных работ. Проектная организация при сдаче выполненных работ представляет: Согласованные и утвержденные сметы, расчеты начальной (максимальной) цены контракта(лота) |