# УТВЕРЖДАЮ

Глава Новотитаровского

сельского поселения

_________________С.К. Кошман

« _____ »  _________  2010 года

М.П.

Техническое задание на выбор исполнителя по проектным работам, работам научно-прикладного характера

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Разработка проекта «генеральная схема очистки территории Новотитаровского сельского поселения и оценка воздействия на окружающую среду». |
| 2 | Место, срок и условия выполнения работ | Срок выполнения проектных работ – одна неделя с момента заключения муниципального контракта. |
| 3 | Объем работ, составляющих предмет котировки | Новотитаровское сельское поселение Динского района. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 170 000 руб. |
| 5 | Вид цены | Твердая цена |
| 6 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта в соответствии с объемами и условиями конкурсной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Аванс не предусмотрен, оплата выполненных работ в течение 45 дней с момента подписания форм КС-2, КС-3. |
| 8 | Перечень этапов и разделов проектных и изыскательских работ | - Сбор исходных данных; - Проектные работы; - Подготовка первоочередных и перспективных мероприятиям по санитарной очистки станицы. |
| 9 | Технические требования | Согласно "Порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ", утвержденных Федеральной дорожной службой РФ № 237 от 13.07.1999 г. |
| 10 | Требования к сроку гарантии и качеству выполняемых работ | Согласно ст.761 ГК РФ |
| 11 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Заказчик осуществляет контроль и приемку выполненных работ. Проектная организация при сдаче выполненных работ представляет: Согласованный и утвержденный проект по «генеральной схема очистки территории Новотитаровского сельского поселения и оценка воздействия на окружающую среду». |