Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения» в 2019 году

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения» в 2019 году, утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 31.10.2018 № 493 (с изм. 29.03.2019 № 143, 10.09.2019 № 442)  выполнена в сумме 18646,2 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию №  1 «Отдельные мероприятия программы» - на 823,0 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось подготовка и проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства, проектирование и гос.экспертиза проекта благоустройства. Финансирование данного мероприятия производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения. По основному мероприятию № 2 «Мероприятия по благоустройству общественных территорий» - на 2789,9 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производилось благоустройств общественной территории, расположенной на х.К.Маркса и приобретение и установка скейт-площадки. Финансирование данного мероприятия производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения. По основному мероприятию № 3 «Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории» - на 15033,4. В рамках данного мероприятия производилось благоустройство сквера вдоль ул.Ейское шоссе, 1/1А. финансирование данного мероприятия производилось за счет федерального бюджета в сумме 12844,6 тыс.рублей, краевого бюджета в объеме 535,2 тыс.рублей, местного бюджета 1653,6 тыс.рублей.

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,8 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 98,8 %.

Основное мероприятие № 3, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 823,0 / 823 = 1,0

- Основное мероприятие № 2    ССуз = 2789,9 / 2823,3 = 0,98

- Основное мероприятие № 3    ССуз = 15033,5 / 15033,4 = 1,0

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,98 = 1,02

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1 = 1

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 0,6/ 0,6 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 1,3 / 1,3 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1+1)/3 = 1

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 1 * 1=  1,0

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 1 * 1,02=  1,02

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 1 * 1=  1,0

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1   СДмппз = 0,6 / 0,6 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДмппз = 3 / 3 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДмппз = 1,3 / 1,3 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 +1+1)/3 = 1

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1 *0,04 + 1,02 * 0,15 + 1 * 0,81 ) / 3 = 0,7

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса 						И.А. Капралев